#### **Points présentés par Youssef :**

1. Présentation des pages suivantes :

* Page d’accueil
* Page "Devenir Freelance"
* Page "Contact"

1. Avancement global : Le travail est en bonne voie, cependant les pages ne sont pas encore finalisées. Certaines modifications majeures posent problème, notamment :

**Remarques :**

##### **Page d’accueil :**

* Suppression injustifiée d’une section importante contenant le filtre, pourtant essentielle à l’expérience utilisateur et à la recherche.
* Ajout de plus de 350 lignes de CSS avec un résultat visuel moyen.

##### **Autres pages :**

* Le design reste **très basique** avec peu de travail UI visible.
* L'aspect esthétique et l'ergonomie doivent encore être travaillés.

**Header :**

* Le développeur a proposé la suppression de la page "Catégorie".
* Proposition validée :

1. Proposition refusée de la suppression de la page catégorie , car elle est essentielle pour le SEO.
2. Ajout d’un bouton "Catégories" dans le top header, à côté des icônes des réseaux sociaux.
3. Eliminer "Réseauter" dans le top header, et la remplacer dans le menu principal
4. Le bouton "Catégories" renverra vers une page dédiée, contenant :

* Les catégories principales de Holistic Babe.
* Un formulaire dynamique permettant de choisir entre :

"Je suis cliente" /////"Je suis professionnelle"

→Le formulaire s’adapte en fonction du choix sélectionné.  
→ Pour le SEO, il est en train de développer tout en respectant techniquement le SEO

**Propositions d’amélioration :**

* Une fois l’intégration technique terminée :  
  + Je propose de faire passer le site par un audit UX/UI par un designer pour optimiser :  
    - L’interface globale
    - La fluidité de navigation
    - La cohérence visuelle

**Étapes à venir :**

* L' alpha testing est prévu pour lundi prochain.